RCS SCM

Sistem Terintegrasi Inventory · Purchasing · CRM

Perusahaan Produksi Skincare

Dokumen Rencana Proyek — Untuk Review & Approval

Dokumen

Business Requirement · Product Requirement · Roadmap & Timeline

| Versi | 1.0 — Draft |
| --- | --- |
| Tanggal | 27 Agustus 2026 |

Daftar Isi

Bagian 1 — Business Requirement Document

Konteks bisnis, alur, peran, cakupan, aturan bisnis

Bagian 2 — Product Requirement Document

Spesifikasi fungsional per modul, aturan validasi, status alur

Bagian 3 — Roadmap & Timeline Aplikasi

Rencana sprint, estimasi waktu, dependensi & risiko

Bagian 1 — Business Requirement Document

01-BRD.md

- — BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

Project: RCS SCM — Integrated Inventory, Purchasing & CRM System

Company: Perusahaan Produksi Skincare

Version: 1.0

Status: 🟡 DRAFT — Menunggu Review & Approval

Sign-off (Approval)

Date: 2026-08-27

| Peran | Nama | Tanggal | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Produk Pemilik |  |  |  |
| Tim Operasional (Gudang) |  |  |  |
| Tim Sales (CRM) |  |  |  |
| Tim Purchasing |  |  |  |
| Tim Produksi |  |  |  |
| Kepala/Spv |  |  |  |

- Ringkasan Eksekutif

PT Rindang Cemara Group adalah perusahaan yang memproduksi produk skincare secara mandiri . RCS SCM adalah sebuah sistem terintegrasi (CRM + Inventory + Purchasing + Production) yang menyatukan seluruh aluran data dari penjualan → produksi → stok → pengadaan dalam satu aplikasi berbasis web, sehingga setiap fungsi (Sales, Gudang, Purchasing, Produksi, Keuangan) melihat data yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan utama:

  - Memiliki sumber data tunggal (single source of truth) untuk produk, stok, batch, pelanggan, dan pemasok.

  - Mengurangi selisih stok dan penurunan mutu produk melalui pelacakan batch + tanggal kadaluarsa.

  - Menutup loop penjualan dari lead sampai sales order, dengan reservasi stok otomatis.

  - Mempercepat & mengontrol pengadaan dengan alur PR → RFQ → Quotation → PO → Receiving.

  - Mendukung keputusan lewat dashboard & laporan terintegrasi.

  - Prinsipe ekspor-produk (BPOM/Kementerian) siap melalui data batch & komposisi yang terstruktur.

- Konteks Bisnis & Isu Saat Ini

| Area | Kondisi Saat Ini | Masalah |
| --- | --- | --- |
| Produk | Katalog tercatat di spreadsheet terpisah | Tidak ada pembedaan raw material vs finished good, tidak ada formula (BOM) |
| Stok | Dihitung manual / estimasi | Selisih sering, tidak tahu stok per batch & yang hampir expiry |
| Produksi | Berdasarkan feeling permintaan | Tidak terhubung ke stok & sales, kekurangan bahan baku sering |
| Penjualan | Data customer & follow-up di Excel/WA | Pipeline tidak terlihat, kualitas follow-up tidak konsisten |
| Pembelian | Permintaan via chat, approval via email | Lambat, tanpa audit trail, tidak ada komparasi penawaran |
| Pelaporan | Manual recount | No. reorder-point & data kadaluarsa-prediksi tidak otomatis |

- Business Flow (Alur Bisnis End-to-End)

┌─────────────── CRM / SALES ───────────────┐

│ Lead → Customer → Opportunity → Quotation  |

│	│

│

(out) Quotation → Sales Order │

└───────────────────┬────────────────────────┘

│ Sales Order ter-approved

▼

┌──Stok Finished Good cukup?──┐

│ YES	│ NO

▼	▼

RESERVASI stok (per batch)	PICU Production Order (make-to-stock)

│

▼

┌────────────── PRODUCTION ──────────────┐

│ BOM/Formula: Raw Material → Kegunaan	│

│ Issue Raw Material (stok keluar)	│

│ Produksi batch baru → Finished Good	│

│ Set MFG Date, Expiry, Shelf Life (PAO) │

└──────────────┬─────────────────────────┘

│ stok FG + batch masuk

▼

┌────────────── INVENTORY ──────────────┐

│ Stock per Warehouse + Batch (FEFO)	│

│ Movement / Transfer / Adjustment	│

│ Stock Opname · Reorder Point	│

└──────────────┬────────────────────────┘

│ stok < reorder point / bahan baku kurang

▼

┌────────────── PURCHASING ─────────────┐

│ PR → RFQ → Quotation → Komparasi → PO │

│ Receiving (stok masuk per batch)	    |

│ Purchase Return			    |

└───────────────────────────────────────┘

- Scope

  - In-Scope (Termasuk dalam sistem)

| Modul | Cakupan |
| --- | --- |
| Dashboard | KPI, ringkasan stok, sales, purchasing, produksi, reorder & expiry alert |
| CRM | Leads, Customers, Contacts, Opportunities, Activities, Sales Pipeline, Quotation, Sales Order |
| Product | Products (raw material & finished good), Categories, Units, Brands, Price Lists, BOM/Formula |
| Inventory | Warehouses, Locations, Stock, Stock Movement, Transfer, Adjustment, Reservation, Stock Opname |
| Purchasing | Suppliers, Purchase Requisition (PR), RFQ, Supplier Quotation, Quotation Comparison, Purchase Order (PO), Receiving, Purchase Return |
| Production | BOM/Formula, Production Order, Batch/Lot (MFG date, Expiry date, Shelf life/PAO), Filling & Packing |
| Report | Inventory, Purchasing, Supplier, Customer, Sales, Production |
| System | Users, Roles, Permissions, Approval Workflow, Audit Log, Settings |

  - Out-of-Scope (di luar MVP pertama)

    - Modul Finance/Accounting penuh (GL, jurnal, AR/AP) — hanya struktur data order yang dibutuhkan.

    - Integrasi e-commerce/online shop otomatis.

    - Kalkulasi harga & costing otomatis penuh (harga dihitung manual, display saja).

    - Produksi semi-otomatis dengan mesin IoT (data produksi diinput manual).

    - Pemrosesan BPOM e-register (sistem hanya menyiapkan data batch & komposisi).

- User Roles (Actor)

| Role | Deskripsi | Modul Akses |
| --- | --- | --- |
| Super Admin | Kelola user, role, permission, settings | Semua |
| Spv/Supervisor | Approval & oversight, lihat semua | Dashboard, Approval, Report, Audit |
| Sales (CRM) | Kelola lead, customer, opportunity, quotation, sales order | CRM, Product (baca), Inventory (baca stok) |
| Gudang | Terima SO/reservasi, transfer, adjustment, stock opname, receiving | Inventory, Purchasing (Receiving) |
| Purchasing | PR, RFQ, quotation, komparasi, PO | Purchasing, Product (baca), Inventory (baca) |
| Produksi | BOM, production order, laporan batch | Product, Production, Inventory (baca) |
| Keuangan | Review order & purchase untuk pembayaran | CRM, Purchasing, Report |

- Module Map & User Stories (Prioritas MoSCoW)

Legend: M = Must (MVP inti), S = Should, C = Could, W = Won't (MVP ini)

  - CRM

| Story | Prioritas |
| --- | --- |
| Sebagai Sales, saya bisa membuat & mengkualifikasi Lead | M |
| Sebagai Sales, saya bisa mengonversi Lead → Customer | M |
| Sebagai Sales, saya bisa mengelola beberapa Contact per Customer | S |
| Sebagai Sales, saya bisa membuat & menggerakkan Opportunity di pipeline (stages) | M |
| Sebagai Sales, saya bisa mencatat Activity (call, meeting, email, tugas) | S |
| Sebagai Sales, saya bisa membuat Quotation dari Opportunity | M |
| Sebagai Sales, saya bisa mengubah Quotation approved → Sales Order | M |
| Sebagai Sales, saya bisa melihat & menyaring Sales Pipeline (dashboards/stages) | S |
| Sebagai Sistem, SO approved memicu Reservasi stok otomatis | M |

  - Product

| Story | Prioritas |
| --- | --- |
| Sebagai Admin, saya bisa membuat Product bertipe Raw Material atau Finished Good | M |
| Sebagai Admin, saya bisa mengelola Category, Unit, Brand | M |
| Sebagai Admin, saya bisa membuat Price List per customer group | S |
| Sebagai Produksi, saya bisa membuat BOM/Formula (Finished Good dari Raw Material) | M |
| Sebagai Admin, saya bisa set batch setting per produk (shelf life, perlu expiry) | M |

  - Inventory

| Story | Prioritas |
| --- | --- |
| Sebagai Gudang, saya bisa melihat Stock per Warehouse + per Batch | M |
| Sebagai Gudang, saya bisa mencatat Stock Movement (masuk/keluar otomatis) | M |
| Sebagai Gudang, saya bisa melakukan Transfer antar gudang | M |
| Sebagai Gudang, saya bisa melakukan Adjustment stok (approval required) | M |
| Sebagai Sistem, Reservation stok dibuat dari Sales Order | M |
| Sebagai Gudang, saya bisa Stock Opname (hitung fisik) | S |
| Sebagai Sistem, saya memberi notifikasi reorder point & stok hampir expiry | M |

  - Purchasing

| Story | Prioritas |
| --- | --- |
| Sebagai User, saya bisa membuat Purchase Requisition (PR) | M |
| Sebagai Purchasing, saya bisa membuat RFQ ke beberapa supplier | M |
| Sebagai Supplier (ekspor) / Purchasing, saya bisa input Supplier Quotation | M |
| Sebagai Purchasing, saya bisa membandingkan penawaran (Quotation Comparison) | M |
| Sebagai Purchasing, saya bisa membuat Purchase Order (PO) — perlu Approval | M |
| Sebagai Gudang, saya bisa Receiving PO (stok masuk + batch + expiry) | M |
| Sebagai Purchasing, saya bisa Purchase Return | S |

  - Production

| Story | Prioritas |
| --- | --- |
| Sebagai Produksi, saya bisa membuat Production Order (Finished Good) | M |

| Story | Prioritas |
| --- | --- |
| Sebagai Sistem, PO produksi melakukan Issue raw material (stok keluar) | M |
| Sebagai Sistem, produksi selesai menghasilkan batch baru finished good dengan MFG & Expiry date | M |
| Sebagai Produksi, saya bisa mencatat Filling & Packing (opname batch) | S |
| Sebagai Produksi, saya bisa melacak batch (traceability) | S |

  - System

| Story | Prioritas |
| --- | --- |
| Sebagai Admin, saya bisa mengelola User, Role, Permission | M |
| Sebagai Sistem, saya menyediakan Approval Workflow (PO, Stock Adjustment — approver multi-level) | M |
| Sebagai Sistem, saya mencatat Audit Log (siapa/apa/kapan/di mana) | M |
| Sebagai Admin, saya bisa mengelola Settings (perusahaan, terfakhid, dokumentasi) | M |

- Business Rules (Aturan Bisnis Penting)

PR-2026-00001

Nomor Dokumen Otomatis — setiap PR/RFQ/Quotation/PO/Production Order/Sales Order/Adjustment/Transfer punya format nomor unik & berurutan (mis.	).

- Stok Batch & FEFO — stok dilacak per batch/lot; barang keluar mengikuti FEFO (First Expired First Out). Expiry date wajib untuk produk yang memerlukan.

- MFG / Expiry / Shelf Life — setiap batch memiliki Manufacture Date, Expiry Date, dan Shelf Life

expire-soon

(PAO). Sistem bisa menghitung expiry dari MFG date + shelf life dan menetapkan status	.

- Reservasi = pesan stok — Sales Order yang approved mengunci (reserve) stok akhirat sampai SO dikirim/dibatalkan.

- Make-to-Stock (MTS) — produksi dijalankan berdasarkan kebutuhan stok (reorder point / reorder

level / safety stock), pertimbangkan juga permintaan dari sales order bila ada. (Keputusan MVP: MTS, bukan Make-to-Order.)

- Approval Wajib — PO dan Stock Adjustment wajib melalui approval workflow (single/multi-level approver yang dapat dikonfigurasi).

- Inventory Movement otomatis — setiap transaksi (receiving, issue, transfer, adjustment,

reservasi/shipment, production) secara otomatis membuat movement & update stok, dan tidak boleh dihapus langsung (harus di-void/reversal).

- Reorder Point — bila stok ≤ titik pesan, sistem menampilkan notifikasi / otomatis menyarankan PR.

- Tidak ada duplikat — email customer & supplier unik/sebagian; SKU produk unik.

- Audit trail tidak dapat dihapus — semua aksi tercatat di Audit Log.

- Non-Functional Requirements

| Aspek | Requirement |
| --- | --- |
| Auth & Keamanan | Login JWT (Sanctum), hashing password, rate limiting, RBAC per permission, CSRF/CORS |
| Performance | Halaman utama < 2s; list dipaginate & di-sort server-side; batch insert untuk movement |
| Reliability | Audit log mutasi stok; reversibility (not delete); backup DB terjadwal |
| Usability | Bahasa Indonesia UI; responsive web; form import (template Excel) untuk master data |
| Maintainability | Clean architecture (Service + Repository + Form/Request + Resource), testable, API versioning |
| Compliance | Data batch & komposisi disiapkan mendukung traceability (regulasi kosmetik/BPOM) |